**Bod č. 8 – hlavní investiční akce na rok 2021**

Nejdůležitější akce, na které městys získal dotační podporu, jsou zařazené již v návrhu rozpočtu na rok 2021. Z letošního roku budou pokračovat tři akce:

* IV. etapa rekonstrukce kanalizace, spojená s intenzifikací ČOV, na ulici Nádražní – úsek od hlavní křižovatky k železničnímu přejezdu – termín dokončení celé investice je září 2021,
* přístavba mateřské školy – máme požádáno o prodloužení termínu do dubna 2021, důležitý bude vývoj počasí, pokud bude dobré, je předpoklad dřívějšího dokončení,
* bezbariérovost základní školy s rekonstrukcí sociálních zařízení a modernizací odborných učeben – zde je termín dokončení květen 2021.

Nové investice, na které jsme získali dotace, jsou následující:

* rekonstrukce velkého parkoviště U Stadionu – realizace je nasmlouvána na březen - květen 2021,
* rekonstrukce ulice V Zahradách včetně chodníků – realizace je nasmlouvána na květen – říjen 2021,
* rekonstrukce bývalého úřadu městyse na byty – zde je schválená dotace, kvůli problémům s projektantkou bylo požádáno o prodloužení termínu realizace do konce roku 2021, aktuálně řešíme dokončení projektu a následně vypsání výběrového řízení,
* úprava a vybudování přechodů pro chodce na ulici Masarykova, na hlavní křižovatce a na ulici Nádražní – zde předpokládáme realizaci ve vazbě na rekonstrukci kanalizace, tzn. srpen – říjen 2021,
* zlepšení zpracování bioodpadu – pořízení nového štěpkovače pro Technické služby a kompostérů pro občany – zde plánujeme realizaci v období březen - červen 2021.

Další akce budou řešené v rámci programu výstavby, jejich rozsah bude záležet na výsledku projednání upraveného daňového balíčku ve sněmovně. Nyní máme v rezervě rozpočtu 5 milionů korun, pokud by prošel senátní návrh s úpravami kompenzaci, mohla by se tato částka zvýšit cca o 3 miliony. V každém případě je nutné počítat s kompletní rekonstrukcí dlažby chodníku na ulici Masarykova, dále s rekonstrukcí veřejného osvětlení na ulici Sadová a s výměnou hlavního vodovodního řadu na ulici Nádražní, vzhledem k připravovaným legislativním změnám u nakládání s čistírenskými kaly je další potřebnou investicí dehydrátor na zvýšení objemu sušiny v kalech, zde hledáme vhodný dotační titul.

V rámci přípravy nových dotačních žádostí se nabízí možnost vybudování skateparku a workoutového hřiště, na které se objevují požadavky ze strany veřejnosti. Výše uznatelných nákladů je do 2 milionů korun, z toho 80% je výše dotace. Rada se seznámila s několika sportovišti tohoto typu v okolí, vhodným místem by byla nevyužitá plocha za tréninkovým hřiště ve fotbalovém areálu, proto doporučuje schválit a připravit žádost o dotaci, jednou z podmínek pro přidělení dotace je doplnění akce do strategického plánu rozvoje městyse.

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo městyse:**

1. **bere na vědomí přehled hlavních investičních akcí na rok 2021,**
2. **schvaluje doplnění Strategického plánu rozvoje městyse Okříšky „Okříšky 2030 – městys pro lidi“, kapitoly 7.3. Sport a volný čas o projekt č. 7.3.8. „Vybudovaní skateparku a workoutu v městysi Okříšky“,**
3. **schvaluje investiční záměr „Vybudovaní skateparku a workoutu v městysi Okříšky“ a podání žádosti o dotaci do programu „Podpora budování míst aktivního a pasivního odpočinku“ Ministerstva pro místní rozvoj.**